ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα  23-02-2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  –ΔΥ-

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου

Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης

Τηλέφωνο : 213-2027481

FAX  : 213-2027378

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

Α΄ Ιστορικό

---------------

- Την με αρ. μελέτη 8/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Την υπ’ αριθμ. 261/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

- Με την υπ’ αριθμ. 125/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 01/11/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

- Η με αριθμό πρωτ. 11446/2842-08/04/2020 Απόφαση Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

- Την από 03/09/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 152.530,08€ με Φ.Π.Α. 24%.

- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.

- Την από 04/02/2021 αίτηση του αναδόχου για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει η διακοπή των εργασιών ήτοι 60 ημέρες.

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις

-------------------------------

Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση

Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω.

Γ΄ Περιγραφή  έργου

----------------------------

Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου

-----------------------------------------------------

Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει η διακοπή των εργασιών ήτοι 60 ημέρες.

Ε΄ Προτάσεις

------------------

Κατόπιν  των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» κατά 60 ημέρες από την έγκριση της παρούσας.

Σαλαμίνα  23-02-2021                                                            Σαλαμίνα     -02-2021

Ο  επιβλέπων                                                                      Ο   Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                               ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τοπ. Μηχανικός ΤΕ, MSc                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ6)