ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα     -02-2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου

Τηλέφωνο : 210-4646100

FAX  : 210-4646190

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

--------------------

Αφού λάβαμε  υπόψη :

1. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  του έργου  υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

-----------------------------

Την  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» κατά 60 ημέρες  από την έγκρισή της παρούσας.

Ο

Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & ΥΔΟΜ

Κόγιας Νικόλαος